KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

Aksi Perubahan: Optimalisasi Pengelolaan Data dan Monitoring Operasional Ruang Terbuka Hijau (RTH) Taman melalui SIMTAMAN

Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertamanan Kota Batam

Versi 1.0 · September 2026

1. Informasi Umum

Kegiatan ini memanfaatkan Sistem Informasi Manajemen Pertamanan (SIMTAMAN) untuk optimalisasi data profil taman/RTH dan monitoring operasional pertamanan (pemeliharaan rutin, permohonan layanan, input lapangan). Bukan pengembangan sistem dari nol, melainkan penataan proses, pemutakhiran data, pelatihan, dan operasionalisasi produksi.

Lokasi

- Kantor Disperakimtan Kota Batam — koordinasi, pelatihan, validasi.

- Lapangan seluruh wilayah tim pelaksana — verifikasi GPS, foto, input operasional.

- Server produksi — deploy, backup, ketersediaan layanan.

2. Latar Belakang dan Permasalahan

SIMTAMAN telah tersedia (portal publik, admin, input lapangan). Permasalahan operasional: profil taman belum seragam lengkap; input lapangan terhambat validasi; data masih dual (spreadsheet vs sistem); monitoring evaluasi belum rutin; infrastruktur backup/deploy perlu disiplin; peran pengguna belum sosialisasi merata.

3. Maksud, Tujuan, dan Sasaran

- Profil taman lengkap, terverifikasi, dan dapat diakses publik.

- 100% kegiatan operasional terdokumentasi (foto, tim, petugas).

- Siklus export–lengkapi–import CSV dan SOP pemutakhiran.

- Monitoring dashboard dan evaluasi operasional berkala.

- Keamanan, backup, dan ketersediaan produksi.

4. Ruang Lingkup Pekerjaan

Paket A — Optimalisasi Data Profil Taman

- Inventarisasi baseline status Lengkap/Belum Lengkap.

- Pemutakhiran 13 kriteria kelengkapan (GPS, galeri, fasilitas, data pembangunan).

- Export CSV data existing → lengkapi kolom kosong → import (update by id/nama).

- Validasi wilayah Batam dan quality control sampling.

Paket B — Monitoring Operasional

- Pemeliharaan rutin per tim (6 foto, petugas, lokasi).

- Progres permohonan layanan harian + PDF.

- Input Lapangan (/lapangan) untuk Pengawas/tim.

- Dashboard, evaluasi operasional, laporan PDF.

Paket C — Tata Kelola & Infrastruktur

- Deploy produksi, storage:link, backup harian, restore uji.

- SOP, pelatihan Administrator/Admin/Pengawas, UAT, laporan akhir.

5. Metodologi

PDCA (Plan–Do–Check–Act): baseline & export → pemutakhiran lapangan → monitoring → perbaikan & SOP. Koordinasi: kick-off, progres mingguan, helpdesk, UAT terstruktur.

6. Jadwal (12 minggu — template)

| Minggu | Kegiatan |
| --- | --- |
| 1 | Persiapan, deploy, backup, pelatihan admin |
| 2–5 | Pemutakhiran data taman (batch + import CSV) |
| 6–9 | Operasional penuh input lapangan & monitoring |
| 10 | Evaluasi operasional & laporan PDF |
| 11–12 | UAT, laporan akhir, serah terima SOP |

7. Keluaran

- Database taman & operasional terupdate + arsip CSV.

- Laporan kelengkapan dan operasional periode.

- SIMTAMAN produksi stabil (backup aktif).

- SOP pemutakhiran, BA pelatihan, BA UAT, laporan akhir.

8. Indikator Kinerja (contoh target)

| Indikator | Target |
| --- | --- |
| Taman status Lengkap | ≥ 80% |
| Taman dengan GPS & kelurahan valid | ≥ 90% |
| Taman dengan galeri foto | ≥ 85% |
| Foto operasional lengkap (6 foto) | ≥ 90% record baru |
| Backup penuh sukses | 100% hari kerja |

Target disesuaikan baseline minggu ke-1 oleh PPK.

9. Spesifikasi Teknis Singkat

- PHP 8.2+, Laravel 12, MySQL/MariaDB, Nginx, PHP-FPM.

- Upload ≥ 20 MB; symlink public/storage; HTTPS direkomendasikan untuk GPS.

- RBAC: Administrator, Admin, Pengawas, Viewer.

10. Ketentuan

- Backup wajib sebelum import massal atau deploy major.

- Import CSV hanya Administrator setelah validasi sample.

- Garansi dukungan teknis 60 hari pasca penutupan kegiatan.

Versi lengkap: docs/KAK-AKSI-PERUBAHAN-OPTIMALISASI-DATA-MONITORING-SIMTAMAN.md

| Disusun | Diperiksa | Disetujui |
| --- | --- | --- |
| Tim Pelaksana | PPK | Pejabat Pengawas |
| Tanggal: ______ | Tanggal: ______ | Tanggal: ______ |